2021年度市直单位业务目标

单位名称：市住房城乡建设局        主要负责人：陈勇      联系人：张帅       联系电话：85750029

| 类别 | 序号 | 目标名称 | 目标内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点目标 | 1 | 提升惠民改造工程建设水平 | 全面推进城市品质提升攻势，启动改造老旧小区200个以上；租赁住房新建改建2.2万套；完成既有居住建筑节能保暖改造220万平方米。 |
|  | 2 | 加快市政基础设施建设速度 | 深入推进交通基础设施攻势，太原路东延段、长沙路-环湾路立交桥工程实现主线通车；加快推进安顺路（衡阳路-仙山路）前期工作，年内启动建设；整治提升50条市政道路；全市打通20条以上未贯通道路。搞好地上地下空间开发利用，开展地下市政基础设施普查，起草《关于加强全市地下市政基础设施建设的实施意见》。 |
|  | 3 | 强化供热、燃气配套设施建设 | 推进绿色供热900万平方米，其中新增集中供热面积500万平方米、工业余热和清洁能源供热能力400万平方米；新建天然气管网150公里；新建加氢站4座。 |
|  | 4 | 改善农村人居环境 | 推进农村生活垃圾分类，建成镇级处置站10处，打造农村生活垃圾分类示范村200个；推进农村清洁取暖建设，创建10个农村清洁取暖示范点，确保2021年度农村清洁取暖率达40%以上，300户以上自然村公厕管理全覆盖。 |
|  | 5 | 整治提升路灯设施 | 提升改造城区主次干道到期和超期服役路灯，增补、更新背街小巷、有路无灯区域路灯，整治提升路灯设施3000处。 |
|  | 6 | 系统化全域推进海绵城市建设 | 推进海绵城市建设，全市海绵城市建设达标面积占建成区面积的30%。 |
|  | 7 | 推进公共停车设施建设 | 全年开工建设公共停车项目34个、年底前主体完成28个，新增停车泊位1万个以上。 |
|  | 8 | 促进建筑行业经济发展 | 积极推动建筑行业经济发展，力争全市建筑业产值同比增长15%左右、建筑工程咨询等服务营业收入指标年增长达到18%、建筑工程机械与设备经营租赁营业收入增长30%左右。 |
| 创优目标 | 1 | 开展政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作 | 贯彻落实“碳达峰、碳中和”重大战略决策，在政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作中，进一步提高绿色建材在政府采购工程中的应用比重，切实提升绿色建筑工程品质。推进建材领域绿色低碳转型，促进节能减排，搭建绿色建材采购平台，打造全产业生态链，减少流通环节，降低建筑成本。丰富扩大绿色建材产品种类，推进全市绿色建材供给侧结构性改革。2021年底力争达到目标：一是明确试点工程项目27个；二是落实绿色建材采购要求；三是编制完成具有青岛特色的绿色建材政府采购需求标准；四是完善试点项目全过程建造管理体系；五是加强金融政策支持，鼓励金融机构向试点项目甲方采购建材供应商提供政府采购合同信用融资支持，围绕绿色建材优质企业，开展供应链金融业务，满足上下游企业的合理融资需求。以承担试点工作为契机，积极探索政府采购支持绿色建材、促进建筑品质提升新模式，敢于创新突破，形成在国内可复制、可推广的青岛经验，在省内乃至北方地区形成创新性的绿色建材标准。 标杆城市：南京市 标杆值：南京已公布绿色建材品类38类，目前在六个试点城市中位列第一，我市将对标南京，进一步扩大绿色建材品类范围，形成青岛特色标准。 |
|  | 2 | 按需推进政策性住房建设，全面提升住房管理信息化水平 | 为有效缓解城镇低收入家庭、新市民和引进人才等群体的住房困难问题，我市将持续加大房源筹集和货币补贴力度。全年计划实施公租房货币补贴保障4000套（户），开工建设公租房1000套；建设和筹集人才住房6万套（间）。作为国家培育和发展住房租赁市场试点城市和智慧物业试点城市，全力推进住房信息化工作，建设青岛市租赁住房全生命周期管理服务信息平台。 标杆城市：天津市、济南市 标杆值：天津、济南住房租赁服务监管平台已实现房源发布、房源核验、网签备案等服务监管功能，在全国试点城市中处于先进水平。我市将对标天津、济南，在实现上述租赁交易服务功能的基础上，进一步扩大租赁住房的信息化服务和监管范围，建设涵盖“九大环节、五大维度、五大类数据”的租赁住房全生命周期信息化管理服务平台。 |