2021年度市直单位业务目标

单位名称：市水务管理局      主要负责人：宋明杰         联系人：冯茂超      联系电话：85916180

| 类别 | 序号 | 目标名称 | 目标内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点目标 | 1 | 城乡供水提质改造 | 指导相关区市实施2座城市水厂和18座农村规模化水厂、225个村庄管网和水表改造，改造主干管网190公里、村内管网520公里，工程实施后可提升34万人的饮水安全水平；开展“水质检测进社区、进我家”活动，增强市民对供水水质安全的放心度和满意度。 |
|  | 2 | 确保防汛安全 | 实施双庙水库除险加固工程，完成小沽河及4条（段）重要边界河道（洋河、巨洋河、祥茂河、洪江河）年度治理任务；组织山洪灾害防治项目提标升级建设维护，抓好隐患排查整治、防汛预案编制、值班值守、监测预警、应急响应、专项演练、水工程调度、物资储备等工作,确保安全度汛。 |
|  | 3 | 抓好重点水务工程建设 | 加快推进黄水东调承接工程建设，确保年底具备通水条件；加快南水北调东线二期青岛调蓄工程前期工作；加大水资源配置力度，优先使用客水，完成南水北调工程长江水年度调引计划；指导做好百发海水淡化二期工程建设，2021年12月具备运行条件，解决我市高峰供水短缺问题。 |
|  | 4 | 实施城市品质改善提升水务项目 | 组织提报2021年城市品质改善提升攻势河道治理任务清单，列出年度目标任务，治理河道（河段）16条；启动李村河北岸水质净化厂、麦岛污水处理厂改扩建工程，实施李村河拦河坝工程；组织完成列入年度市办实事的50处积水点改造任务；完成5处国家重点水保项目建设，治理水土流失面积32平方公里。 |
|  | 5 | 完成城市污水处理提质增效三年行动 | 按照上级工作方案要求，全面做好市本级和区市级城市污水处理提质增效各项工作，做好三年行动收官工作，实现市本级生活污水集中收集率达到87.2%，BOD年均浓度达到200mg/L以上的目标。 |
|  | 6 | 深化河长制湖长制 | 围绕河长制六大任务，梳理河湖管理保护存在的突出问题，完成16条（座）市级河（库）一河（湖）一策方案编制，制定年度、季度问题清单和任务清单；坚持抓镇（街）促村（社区），扎实做好河湖“清四乱”工作，推进美丽示范河湖建设。 |
|  | 7 | 扎实开展国家节水行动 | 充分利用“世界水日”“中国水周”“城市节约用水宣传周”等时机，发挥节水教育实践基地作用，开展丰富多彩的节水宣传活动；加强定额(计划)用水工作，强化节水监督管理，持续推进节水载体建设，力争2021年全市所有区（市）完成县域节水型社会达标创建，20%以上高校创建省级节水型高校。 |
| 创优目标 | 1 | 黑臭水体治理示范城市创建 | 完成国家备案的23个城市黑臭水体治理项目建设（含镰湾河污水处理厂改扩建替代项目），实施李村河中游生态补水示范工程、李村河流域重点雨水口清污分流示范工程，建立14项长效工作机制，充分做好各项准备工作，确保顺利通过黑臭水体治理示范城市国家考核验收（具体验收时间以国家通知为准）。 标杆城市：深圳市 标杆值：黑臭水体段实现“水清岸绿、鱼翔浅底”的比例40%。力争2021年年底前，我市黑臭水体段实现“水清岸绿、鱼翔浅底”的比例达到50%以上。 |