2021年度市直单位业务目标

单位名称：市园林和林业局      主要负责人：韩守信           联系人：杨晓玲   联系电话：88018306

| 类别 | 序号 | 目标名称 | 目标内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点目标 | 1 | 开展全域绿化，构建城乡“一体化”绿化美化大格局 | 编制印发“十四五”园林林业发展规划，推进全市绿地系统规划编制。新造林1万亩以上、森林质量精准提升1万亩。启动5个山头公园绿化提升,实施绿道建设50公里、口袋公园建设20个、立体绿化建设50处。不断扩大绿色生态空间，提升人民群众绿色福祉。 |
|  | 2 | 全面推进林长制工作，形成森林资源保护发展合力 | 完善林长制组织工作体制机制，做好林长制绩效评价和考核工作，探索建立民间林长。做好各级林长责任区域勘界定标。加强森林资源保护监管，做好“十四五”县级林地保护利用规划编制、2020年森林督查问题整改及验收销号、2021年森林督查和经济社会发展综合考核之林地负面清单检查考核等工作。加强湿地资源保护监管，制定印发青岛市重要湿地和一般湿地认定办法及标准，加大宣传，维护湿地安全。加强陆生野生动物保护监管，持续做好保护宣传、收容救护、督查检查等及禁食陆生野生动物后续处置等工作，开展陆生野生植物资源调查和异地保护调查，制定保护方案，提高市民保护意识。 |
|  | 3 | 开展森林防火“四网建设”，加强综合防范，确保生态安全 | 在崂山、大泽山和大小珠山新建整修森林防火通道35公里、新建监控设施100处、新建储水设施200处、新建森林防火阻隔网23公里清理森林防火阻隔带8万亩。启动崂山巨峰林区水灭火系统建设。常态化开展森林防火人员教育、训练、管理制度，加强全媒体森林防火宣传，构建形成低、中、高端合理搭配、通用和智能互为补充、一线配置和应急储备有效衔接的森林防火装备保障格局。 |
|  | 4 | 加强森林有害生物防治，开展松材线虫病防治示范区绿色药剂试验 | 巩固现有测报点建设成果，增点、连线、扩面推进体系建设。实施重大食叶害虫监测项目，完成监测面积6万亩次。对全市约90万亩松林开展松材线虫病春、秋季普查。制定重大食叶害虫和松材线虫病防控方案，完成飞机和地面防治面积150万亩次，开展松材线虫病综合防治示范区建设1万亩，松材线虫病微创注射2万株。 |
|  | 5 | 加强城市公园绿地精细化管理，不断提升城市品质，满足人民群众对城市公园绿地绿色美好生活的需求 | 开展园林绿化管理示范路、达标路、园林式居住区（单位）创建活动，创建示范路10条、达标路30条、园林式居住区（单位）20个。对路灯挡光严重路段树木进行修剪。针对社区绿化管理专业人员缺乏、专业管理薄弱的实情，探索建立社区园艺师制度，有效充实社区绿化管理的专业力量，推进市民参与社区绿化自治，提高居民、物业服务企业对居住区绿化养护管理积极性。 |
|  | 6 | 推进自然保护地优化整合工作，加强自然保护地监督管理,确保自然保护地内保护对象、自然景观和风景名胜资源得到有效保护 | 进一步完善《青岛市自然保护地整合优化预案》。加强自然保护区、风景名胜区监督管理，完善青岛崂山风景名胜区总体规划（2021-2035年）并上报省上审查，制定自然保护区实验区建设项目、风景名胜区重大建设工程项目资料审查流程，开展省级及以上自然保护区规范化建设和管理考核工作，做好自然保护区问题整治“回头看”工作，防止已整治问题反弹。协调胶州湾国家级海洋公园范围和功能区调整，为重点项目建设创造条件。 |
|  | 7 | 创新全民义务植树的组织和宣传，为市民履职尽责做好服务保障，城乡居民共享全民义务植树绿色成果 | 全面深化“互联网+全民义务植树”。以“让植树成为青岛人的时尚”为目标，创新义务植树尽责形式，开展不少于10次线上、线下义务植树活动，建设市民绿色驿站2处，线上、线下参与各类全民义务植树活动互动人数1000万人次以上，建设“互联网+全民义务植树”主题纪念公园。丰富“你有地我来绿”活动内涵，让义务植树活动走进乡村，助力乡村振兴，建设美丽乡村，让城乡居民共享全民义务植树绿色成果。 |
|  | 8 | 发挥园林林业产业优势，打造“青岛林品”品牌，生态利民惠农，助力乡村振兴 | 依托园林林业产业特色优势，强化青岛园林林业行业节会功能，做好上海第十届花博会参展筹备工作，联合举办胶东五市林产品展销会、青岛市插花大赛、花艺进万家等节会活动，搭建产业交流互动的新平台。推出优质林产品展示和直销平台、拓展线上发布和展销渠道，及青岛林品相关品牌策划。举行爱心助农社区行暨园艺科普进万家活动，开展经济林和林下经济品牌创建，打造“青岛林品”品牌。拓展两处园艺市集，塑造园艺市集品牌，让这个全国创新项目向纵深延展。组建青岛首个自然博物教育联盟，培育10处自然博物教育基地。大力扶持森林康养业，森林旅游业等林、文、旅、教及康养跨界融合性产业，打造6条森林生态旅游精品线路。 |
| 创优目标 | 1 | 树立公园城市建设理念，大力推进市区山头公园整治，最大限度便民、利民、惠民。进一步开放中山公园，打造城市公园新形象，提升百姓绿色获得感 | 树立公园城市建设理念，开展山头公园“拆实墙、还绿景、便市民”整治工作，编制完成山头公园整治方案，启动市内七区60个现状山头公园和集体山林整治建设，整治违法建设、整治坟头墓地、规划绿化建设、精细养护管理，重点规划建设浮山、太平山城市生态绿道，为百姓公众提供良好的休闲健身空间，最大限度便民、利民、惠民，增加市民获得感和幸福感，提升市民宜居幸福指数。依托中山公园樱花特色优势，举办首届青岛樱花节，以先锋潮流美陈、浪漫樱花市集、“文化+体育+旅游”系列活动以及樱花舞台文娱演出四大版块为主线，打造樱花城市新名片，为青岛注入新的时尚文化，丰富VR游园项目，优化公园沉浸式体验，增添林荫书吧、时尚咖啡屋，不断提高公园品质，打造城市公园新形象，满足人民群众对美好生活的追求。 标杆城市：成都市 标杆值：启动60个山头公园整治、建设。 |