2019年市政府工作报告公开挂牌督办事项一季度进展

| 序号 | 事项名称 | 分管领导 | 责任单位 | 一季度进展 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全市生产总值增长7%左右，投资稳定增长结构优化，全体居民人均可支配收入增长7.5%左右，全面完成国家和省下达的节能减排降碳约束性指标和环境质量改善目标。 | 薛庆国 | 市发展改革委、市工业和信息化局、市生态环境局、市农业农村局、市商务局、市地方金融监管局、市税务局 | 召开经济调度会调度各区市部门工作进展，针对工业失速压力加大、经济下行压力加大、企业经营压力加大、财政收支压力加大等突出问题提出针对性措施建议，1-2月，固定资产投资增长5.6%，同比提升1.3个百分点，低于全国0.5个百分点，高于全省0.6个百分点。（全市生产总值和全体居民人均可支配收入为季度数，四月中下旬统计出数。） |
| 2 | 一般公共预算收入增长5%以上。 | 王家新 | 市财政局、市税务局 | 一季度，全市地方一般公共预算收入完成328.2亿元，增长1.8%，其中，税收收入完成240.5亿元，增长3.6%。受国家大规模减税降费政策影响，我市收入增幅低于年初预期5%以上的增长目标，随着国家继续出台新的减税降费政策，我市收入增速可能会继续回落。 |
| 3 | 社会消费品零售总额增长10%左右，外贸稳增提质。 | 薛庆国 | 市商务局 | （1）1-2月，限上批发业实现销售额816.1亿元，同比增长12.2%；限上零售业实现销售额257.2亿元，同比增长4%；限上餐饮业实现营业额11.7亿元，同比增长10.2%。 预计一季度全市社会消费品零售总额1210亿元左右，同比增长9.1%。限上批发业实现销售额1350亿元，同比增长11%左右；限上零售业实现销售额400亿元，同比增长9%左右；限上餐饮业实现营业额16亿元，同比增长10%左右。 （2）市商务局展开了国际贸易中心城市攻势，成立了“外贸在增长中提质量工作专班”，市、区（市）两级商务系统联动，统筹协调推进全市外贸进出口工作，全力推动外贸稳中提质。预计一季度全市累计进出口1324亿元、增长10%左右，出口738亿元、增长9%左右，进口586亿元、增长15%左右。 |
| 4 | 城镇登记失业率4%以内。 | 朱培吉 | 市人力资源社会保障局 | 1-3月，累计新增城镇登记失业人员2.1万人，城镇登记失业人员就业人数达到1.9万人，3月末城镇登记失业率为2.94%。 （1）开展民营企业招聘月暨“春风行动”活动，全市各级人力资源市场共组织招聘会338场，其中，民营企业专场招聘会131场，农民工招聘大集107场，共收集发布岗位14.88万个。 （2）加大就业困难人员帮扶力度。截至3月底，全市新认定就业困难人员12538人，全市就业困难人员通过各种渠道实现就业9149人，就业率72.97%。 （3）落实创业政策，鼓励失业人员创业，发挥创业带动就业示范作用。 |
| 5 | 居民消费价格涨幅3%左右。 | 薛庆国 | 市发展改革委、市民政局、市财政局、市交通运输局、市农业农村局、市海洋发展局、市商务局、市市场监管局、市供销社 | （1）做好粮油肉蛋菜奶水产品等重要商品价格监测预警工作。 （2）部署做好2019年五一期间市场价格监管工作，开展价格监督检查工作。 （3）做好日常民生价格信息发布，稳定社会预期。 （CPI为季度数，四月中下旬统计出数） |
| 6 | 以“双百千”行动和“一业一策”计划为抓手，培育壮大“956”重点产业集群，加快构建创新引领、协同发展的现代化产业体系，打造制造业强市和服务业中心城市。 | 薛庆国 | 市发展改革委、市科技局、市工业和信息化局、市住房城乡建设局、市农业农村局 | 深入推进“双百千”行动，调度各区市、各部门“一业一策”推进情况，培育壮大我市“956”产业，争取国家发改委批准2个增强制造业核心竞争力项目。 |
| 7 | 引导企业加大技术改造力度，提升装备技术水平。实施智能制造工程，引导企业实施数字化升级改造，推进60个智能互联工厂、数字化车间、自动化生产线示范项目建设。 | 薛庆国 | 市工业和信息化局、市民营经济局 | （1）突出智能、优质、精品、绿色、安全、服务型制造升级导向，筛选确定单个项目计划投资额超过5000万元的重大技改项目，已累计完成投资128.6亿元，20个项目竣工投产。 （2）起草了《青岛市“高端制造业+人工智能”攻势行动方案（2019-2022）》（汇报稿），征求各区市及有关单位意见。调研项目建设，组织企业申报山东省智能制造试点示范项目15个，其中6个项目被评为山东省智能制造试点示范项目。 |
| 8 | 加快中电科电子信息装备产业园、中科曙光全球研发总部基地、浪潮大数据产业园、青岛（芯园）半导体产业基地、青岛芯谷等园区建设。 | 薛庆国 | 市工业和信息化局、市科技局 | （1）中电科电子信息装备产业园。正在开展基础工程建设工作，一季度已完成现场安全文明设施施工、基坑开挖、基础垫层和防水施工等工作。 （2）中科曙光全球研发总部基地。一季度对项目基地设计规划进行了统筹设计和优化，对项目用途及分布进行了部分修改，预先采购了部分实验室设备。 （3）浪潮大数据产业园。一季度组织基坑支护设计并进场施工，完成现场场地的“三通一平”，开通施工水电。 （4）青岛（芯园）半导体产业基地。一季度开展了建设项目模拟审批、公用配套设施规划、设计方案论证等项目前期工作。 （5）青岛芯谷一季度实现4家战略新兴产业项目落地入驻，实现内资到账1480万元。集成电路产业孵化基地正在结合意向入驻项目实际情况收集厂房改造装修需求，勘查厂房电力、载重、运输等情况，研究整体施工方案，已与石老人创新园方就合同条款达成一致，完成厂房租赁合同签订工作。微电子产业园一期加快推动各项目完成前期手续办理和供地工作。 |
| 9 | 促进修正药业、海王生物、国药医疗等项目建设，支持现有药企加快发展。 | 薛庆国 | 市工业和信息化局、市科技局、青岛高新区管委、即墨区政府 | 修正（青岛）中国海洋科技谷项目已完成前期准备工作，拟于4月份开工。加紧推进海王集团医疗及医疗器械项目，正在协调城投集团做好质子肿瘤医院用地的土地出让工作，筹划推进海王集团青岛产业化基地项目。国药医疗器械项目已租用6000平米厂房先期开展工作，同步推进项目用地工作。“蓝色药库”支持措施已经市政府常务会议研究通过，近期拟提交市委常委会审议。百洋制药渗透泵二甲双胍降糖药投入生产出口美国。重点走访对接了奥泰医疗、科伦药业、太极药业、齐鲁药业等企业，对有意向的企业加紧沟通联系，力争取得突破。 |
| 10 | 加快推进国家高速列车技术创新中心等重点项目。 | 刘建军 | 青岛轨道交通产业示范区管理委员会、市科技局、城阳区政府 | （1）轨道交通车辆系统集成国家工程实验室、高速磁浮实验中心、高速磁浮试制中心：已完成外立面幕墙、厂房围护结构和室外简易绿化，正在进行室内机电安装及装修施工，同时进一步完善厂区绿化景观方案。 （2）创新港：协调街道拆迁腾地并办理土地林地手续。 （3）风洞实验室和云计算中心：中车集团尚未完成立项批复，中车研究院与浪潮集团正就云计算中心项目合作共建事宜进行协商；已完成拆迁腾地，协调办理土地手续。已启动方案设计，完成设计任务书。 （4）车载系统研究中心：已完成临建搭设、塔吊基础施工；四方所正在委托方案设计，正进行拆迁腾地并办理土地林地手续，正在沟通服务协议。 （5）高铁名人苑（一期）：已完成拆迁腾地，协调办理土地林地手续，启动方案征集。 （6）材料技术研究院：中车集团正在立项和可研论证阶段，正在拆迁腾地并办理土地林地手续。 （7）中央公园：正在拆迁腾地并办理土地林地手续，已启动方案设计。 |
| 11 | 支持企业广泛开展自主创新和产学研合作，力争有创新活动的规上工业企业占比提高3～5个百分点。支持企业建设创新中心、工业设计中心、工程（技术）研究中心和重点实验室，推进7个省级制造业创新中心建设。大力培育创新型领军企业，力争培育“瞪羚”企业、“隐形冠军”企业20家。 | 薛庆国 | 市工业和信息化局、市发展改革委、市科技局、市民营经济局 | （1）组织全市企业申报山东省重点研发计划（第一批重大科技创新工程），共推荐218家企业。组织5家重点企业填报山东省重点研发计划（厅市联合项目）。 （2）指导推进已获批试点建设的省级制造业创新中心进一步完善法人治理结构，加快关键共性技术攻关。在海洋生物医药、废旧橡塑资源循环利用、生物催化、智能工程机械等4个领域推荐申报新的省级制造业创新中心试点建设。积极争创国家级制造业创新中心。积极支持16家企业申报山东省工程实验室。目前我市已有国家重点实验室9家。 |
| 12 | 实施科技型企业培育“百千万”工程，壮大科技型中小微企业队伍，力争高新技术企业达到3200家。支持建设一批产业链协同融合、开放共享的公共研发服务平台。推进国家双创示范基地、国家级孵化器等双创平台建设。更好发挥驻青大学、科研机构对企业创新和产业升级的引领和推动作用。支持“蓝色药库”建设。组织20次企业、高校、科研机构对接活动。建立多层次技术转移服务体系，建设国家科技成果转移转化示范区。 | 薛庆国 | 市科技局、市发展改革委、市工业和信息化局、市民营经济局 | （1）启动高企培育上市计划，对全市高新技术企业上市情况进行摸底，走访调研企业20家，采取“一企一策”，更好地针对企业需求进行服务。 （2）强化高企培训。面向全市12个区（市）及部分功能区开展2019年高新技术企业认定工作培训会，参会企业2000余家，3000余人，是2018年的1.5倍。截至目前，全市高新技术企业达到3112家，净增1059家，居副省级城市第6位，占全省35%。 （3）落实优惠政策。为1424家企业兑现2018年企业研发投入奖励1.94亿元，已对2017年度新认定951家高新技术企业拨付补助资金2.85亿元。 （4）常态化实施青岛市企业技术创新重点项目计划，规范引导企业技术创新活动，提升企业技术创新活跃度，一季度下发2019年第一批青岛市企业技术创新重点项目计划，确定94家企业立项实施243个项目。 （5）加强公共研发服务平台建设，对各单位可安装终端设备数量进行调研、匹配。开展青岛市科学仪器创新孵化平台（第一批）到货设备查验交接的前期准备工作。 （6）蓝色药库开发计划成功列入山东省“双大工程”，《加快促进蓝色药库开发的实施意见》已经市政府常务会研究通过。 （7）充分发挥驻青大学、科研机构对企业创新和产业升级的引领和推动作用，已制定2019年产学研对接专项行动方案，在全市范围内组织开展区市综合性成果展示、高校院所成果推介、中介机构对接服务、国际技术交流合作等活动，年内组织各层级、各领域对接活动200场以上，实现科技成果转化供需两端有效对接。 （8）推动建立多层次技术转移服务体系，加快推动国家科技成果转移转化示范区建设，已建成蓝谷等技术市场，一季度市南区技术市场投入运营，今年以来已培养技术经纪人60人。 |
| 13 | 加快推进总投资6000亿元左右的200个市级重点项目，优化投资结构，提高投资质量，切实发挥投资的关键作用。 | 薛庆国 | 市发展改革委 | 2019年我市安排市级重点建设项目200个，总投资6368.8亿元;重点前期项目182个，总投资3699亿元。一季度，200个市级重点建设项目中，60余个项目新开工，开工在建项目达到项目总数70%以上。重点建设项目完成投资占年度计划投资的30%以上。182个重点前期项目中，48个项目提前开工建设。 |
| 14 | 实现胶东机场转场。 | 刘建军 | 市机场办、青岛国际机场集团、胶州市政府 | （一）工程建设 （1）新机场工程建设。航站区累计完成工程量90%，高架桥累计完成90%，DE夹角加建工程累计完成90%、机电安装累计完成84%、精装修累计完成81%、民航专业累计完成82%。综合交通中心（GTC）完成主体结构验收和精装大面施工。ITC、能源中心已全面转入设备调试阶段。飞行区内校飞相关工程（道面、导航、助航灯光）已基本完成，正在进行灯光工程、导航工程的校飞相关设施设备调试。配套区各类管线总量完成85%。 （2）空管工程建设。塔台工程已完成主体结构验收，正在推进内部精装，预计6月底完成竣工。西三边导航台已完成主体验收，正在进行导航设备安装调试，计划6月底完成设备验收。东三边导航台主体结构施工至第六层，预计4月底主体封顶。 （3）航油场内工程建设。油库已完成4座20000m³油罐、2座5000 m³消防水罐施工，库内建构筑物主体基本完成，增容工程正在进行第4座油罐收尾和汽车卸油棚的施工工作，油库整体进度完成85%。航空加油站整体进度完成93%，车库、值班用房等工程主体均完工，正在进行地面平整。机坪加油管线工程共31.4公里，已全部完成敷设，正在进行相关配件设施设备安装。 （4）航油管道工程建设。已完成稳评、水土保持、地震安全等评价手续；环评报告已完成专家意见修改，目前市生态环境局正在公示。征迁方面，黄岛段和胶州段均已完成地面附着物的清点、测量和评估，正在全力推进征迁清表工作。目前，项目全线已开工建设。 （二）转场筹备。围绕“飞行程序批复-校飞-试飞-航行情报原始资料提报”和“竣工验收-口岸验收-行业验收-机场使用许可证批复”两条主线，研究确定了3892项具体任务，目前已完成1647项。分别建立了与地方政府、驻场联检单位及口岸、消防等部门的沟通联络机制，通过月度例会和现场调度等方式有效解决各类问题。建立专家指导机制，聘请昆明机场、广州机场、民航局机场司等退休专家担任转场顾问。邀请首都机场、广州机场、重庆机场、民航局航行情报中心专家，就机场验收、货运区建设、转场演练等课题进行专题研讨，确保相关方案、工作步骤的专业性、科学性、准确性。 |
| 15 | 加快地铁1号、4号、8号线建设，实现2号线一期全线贯通，力争开工6号线等新线路。 | 刘建军 | 市地铁办 | 一季度各线路共计完成投资33.8亿元。 （1）1号线完成3座明挖车站主体结构，开累完成15座；完成4处铺轨基地建设；完成首批13个车站的部分界面移交，对应的砌筑及风水电图纸已按计划下发，正在进行临水、临电和临边建设。 （2）4号线10座暗挖车站已全部进入主体施工阶段，14个明挖车站中9个站已进入主体基坑开挖；内海区间1、2#TBM组装调试完成，准备始发。 （3）8号线完成2座明挖车站主体封顶，开累完成5座；完成1个区间主体结构，开累完成2个；完成区间单线铺轨3km。 （4）2号线西段泰山路站、利津路站机电安装已全部完工；台东站2号线主体结构封顶，机电安装已于4月1日进场施工。 （5）6号线正在梳理全线稳定的线站位方案，进行主体结构施工图设计。 |
| 16 | 加大农田水利设施建设力度。扎实推进农村人居环境整治，实施美丽乡村“十百千”工程，新创建10个农村新型示范社区、100个美丽乡村示范村和1000个达标提升村。 | 朱培吉 | 市农业农村局、市住房城乡建设局 | （1）农田水利设施建设。根据职能调整需要，市农业农村局主动对接市财政、水务、发改和自然资源等部门，做好高标准农田建设工作交接前期准备；配合农业农村部做好《全国高标准农田建设规划》修编工作，对全市2011-2018年高标准农田建设、高效节水灌溉、千亿斤工程和中低产田等项目建设任务落实和资金投入等情况进行全面调查，形成情况报告；根据我市前期农田建设规划，会同市财政局研究拟定2019年高标准农田建设任务实施计划，上报农业农村部。 （2）农村人居环境整治。市农业农村局筹备召开了全市农村工作会议和农村人居环境整治会议，市委分管领导专门部署农村人居环境整治；下发深化“洁净乡村”行动的通知，推进“四清一规一改”，组织到即墨区汪泊村宣传发动群众参与人居环境整治；组织农村人居环境信息系统填报培训会，完成信息系统填报；召开“全省农村人居环境整治暨农村改厕和生活污水治理推进会”和“全市实施乡村振兴攻势暨农村人居环境整治推进会”。赴自然资源、城市管理、卫健、住建、生态环境等部门及有关区市调研农村人居环境整治工作，研究责任分工、工作标准、推进机制、考核办法。市住房城乡建设局下发了《关于深入开展农村生活垃圾清理整治工作的通知》，指导区（市）大力推进农村生活垃圾治理，督导区市完善“户集、村收、镇运、县处理”的城乡环卫一体化收运处理体系，按照配建标准建成配齐生活垃圾收集转运设施设备。1月25日至2月20日，组织有关区（市）开展了春节期间农村生活垃圾清理整治工作，清理整治了村内道路两侧、村头巷尾、房前屋后、排水沟渠杂物、杂草和村庄周边及河沟漂浮垃圾、积存垃圾、“三大堆”等。制定下发《关于进一步扩大农村生活垃圾分类试点工作的通知》，要求区（市）采取有效措施，扩大试点范围，加快整建制和成片区推进垃圾分类试点。加强督导检查。一季度对区（市）检查、抽查各1次，检查采取“四不两直”的方式，随机选取了二区三市5个镇20个村进行检查，推进农村生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。 （3）美丽乡村“十百千”工程。推进示范村规划和建设实施方案编制，组织对各示范村规划及实施方案审核；下达2019年美丽乡村“十百千”工程创建计划名单；制订2019年美丽乡村“十百千”工程现场观摩推进工作计划；截至3月底，创建示范村规划方案编制全部完成，24个村庄完成招投标，达标村、示范社区完成制定年度工作计划。 |
| 17 | 深化投融资体制改革。支持企业上市融资和发行债券，支持企业在三板、四板市场挂牌交易。争取新增5家以上上市公司。鼓励投资基金以股权、债权、夹层投资等方式灵活多样地为项目和企业提供融资服务。推动财富管理综合改革试验区创新政策落地实施，在跨境财富管理、服务实体经济方面取得新成果。 | 刘建军 | 市地方金融监管局、市工业和信息化局、人民银行青岛市中心支行、青岛银保监局、青岛证监局 | （1）支持企业上市、挂牌、债券融资。今年以来，青岛银行、蔚蓝生物、青岛港、青岛农商银行实现挂牌上市融资，募集资金67.3亿元。新三板挂牌公司总数114家，募集资金0.4亿元。蓝海股权交易中心挂牌企业达到1530家，募集资金1.2亿元。非金融企业发行债券10只，融资65.1亿元。 （2）支持投资基金发展。今年以来，我市在中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人达到238家，备案私募基金426只，管理基金规模达到670亿元。 （3）推动财富管理金融综合改革试验区创新政策实施。3月11日，第25期“全球金融中心指数”(GFCI)榜单在迪拜发布，青岛位居第29位，连续6次跻身全球前50名。合格境外有限合伙人（QFLP）、扩大跨国公司外汇资金集中运营、设立全牌照合资证券公司等79项创新试点政策获批并落地实施，全国首单从韩国银行机构贷入人民币业务试点、全国首个中欧所上市企业、深交所首个绿色资产证券化项目等都是从财富管理试验区发起，多项改革创新经验在全国复制推广。 |
| 18 | 打造国际航运名城。优化港口集疏运体系，推进董家口港原油码头二期工程、前湾港自动化码头二期工程建设。支持青岛港集团做大做强，加强海运企业引进合作。 | 刘建军 | 市交通运输局、市国资委、青岛董家口经济区管委、青岛前湾保税港区管委、青岛港集团 | （1）完善集疏运体系。市交通运输局已委托中国铁路设计集团开展青岛至日照高速铁路方案研究，目前已完成初步方案研究的编制。下步，市交通运输局将积极向省发改委、省交通运输厅和铁路部门汇报对接，争取项目早日列入近期上位规划，并加快组织实施。 （2）码头工程建设稳步推进。董家口港区原油码头二期工程继续沉箱预制、引桥施工，前湾港区迪拜环球码头工程（二期工程）继续轨道梁和堆场建设。 （3）深化青岛港与船公司合作。积极拓展海向航线网络，一是出台政策，签订协议。青岛港锁定重点发展方向、瞄准关键发展目标，对标先进港口，制定了鼓励和吸引船公司增加航线、扩大中转的商务政策体系。为中远海运、马士基、地中海航运、长荣、达飞、赫伯罗特等重点船公司量身定制了配套政策体系，确定了新一年量价互保合作协议。二是双向对接，深化合作。一季度，在我市集船公司驻青机构召开了两次恳谈会，听取船公司意见建议，持续改善提升港口综合服务。3月上旬，青岛港组成工作组，连续走访欧洲马士基集团等8家合作伙伴，推介青岛港服务优势，提升港航合作层级。3月下旬，青岛港随省经贸代表团走访了部分日韩港口和企业，进一步加强合作。一季度，青岛港集装箱继续保持快速发展，箱量完成493万标准箱，同比增长8.5%；新增2条国际航线；中转箱量同比增长25%，取得预期成效。 |
| 19 | 促进农村一二三产业融合发展，培育市级以上龙头企业300家以上，打造农副产品加工、批发两个千亿级产业集群和乡村旅游、农村电商两个百亿级产业集群。推进农产品食品交易中心等重点项目建设。发展“互联网+现代农业”，培育农产品电商平台。 | 朱培吉 | 市农业农村局、市商务局、市文化和旅游局 | （1）大力推进农业高质量发展，起草了《关于加强两区一平台建设实施质量兴农战略的意见》初稿，初步理顺当前和今后一个时期以产业转型升级助推农业高质量发展的思路、措施和重点任务；完成一季度农业经济运行分析，提出近期农业产业发展措施建议。壮大发展农业产业化龙头企业，对全市农业龙头企业前50强发展情况和存在困难开展分析调研，研讨起草市级龙头企业监测运行办法，正在探索研究扶持龙头企业发展政策措施。加快发展农业新产业新业态，开展全市休闲农业和乡村旅游2018年度发展情况监测工作，正在组织各区市开展农业“新六产”发展推进情况调研。 （2）印发了《关于加快推进智慧农业发展的实施意见》（青政办字〔2019〕4号），制定了“青岛农品”品牌宣传推介工作方案，启动了益农信息社建设。我市共有19个村获评2018中国淘宝村， 3个镇街获评2018中国淘宝镇。在2018年省商务厅公布的22个山东省首批电商小镇中，我市入围小镇数量居省内首位。 |
| 20 | 提升农业科技装备水平，新技术推广应用100万亩以上，农作物生产综合机械化率达到88%。 | 朱培吉 | 市农业农村局、市科技局 | （1）完善农机购置补贴政策，围绕“两全两高”农业机械化发展的新需求，调整、优化补贴范围，落实“一次办好”要求，力争做到高效便民。 （2）根据早春气候条件和生产特点，组织开展全市科技下乡活动，全市各级农技人员深入田间地头搞好技术指导服务，制定印发春季蔬菜、食用菌、甘薯等春播作物技术指导意见，加大新品种、新技术、新模式、新装备推广力度，为今年春耕春播注入新活力。 |
| 21 | 实施农村冬季清洁取暖改造4.7万户。 | 刘建军 | 市住房城乡建设局 | （1）组织对2018年农村地区清洁取暖建设竣工台账进行核查。根据山东省清洁取暖建设推进办公室《关于进一步核查上报2018年农村地区清洁取暖建设竣工台账的通知》要求，组织崂山区、城阳区、西海岸新区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市7个区（市），认真核查各地建设工程情况，汇总整理各环节工程资料，逐村逐户核对户主身份证、校对改造方式、察看改造效果。截至3月26日，共核查农村地区清洁取暖用户46993户。并按50%的比例拔付2018年清洁取暖改造款3500万元。 （2）制定2019年青岛市农村地区清洁取暖建设方案计划。根据《山东省冬季清洁取暖规划》（2018-2022年）及《2019年全省清洁取暖工作计划方案》，在充分征求各区（市）意见的基础上，按照宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热的原则，下达了2019年农村地区清洁取暖建设任务，共计47194户，并根据各区（市）改造任务情况，下达了2019年预拔经费2800万元。同时，对农村地区电代煤工作存在的矛盾和问题进行了书面调研，力求早发现、早协调、早解决，确保清洁取暖效果。 |
| 22 | 实施“绿满青岛”国土绿化行动，抓好北部绿色生态屏障建设，新增造林13万亩。 | 刘建军 | 市园林和林业局 | 根据“绿满青岛”国土绿化行动计划，今年我市计划完成新造林13.7万亩。进入春季以来，全市各级以植树节为契机，充分利用造林有利时机，提前整地，通过林业产业大户带动、调整种植结构、全民义务植树等形式，完成新造林4.8万亩，占全年总任务的35%，新建和改建农田林网13528亩，新建和提升绿色廊道295.5公里，参与义务植树94万人，植树203万株。西海岸新区新造林完成5562.4亩，即墨区完成新造林5300亩，胶州市完成新造林9566亩，平度市完成新造林17313亩，莱西市完成新造林10400亩。 |
| 23 | 精心建设城市住宅、商业和公共设施，打造留得下、记得住的建筑精品。加快构建环湾一体的高快速路网体系。打通20条未贯通道路。统筹地上地下空间开发利用。推进地下综合管廊建设。完成国家海绵城市建设试点任务。新建改建绿地200公顷，改造口袋公园、景观节点50处。 | 刘建军 | 市住房城乡建设局、市交通运输局、市园林和林业局 | （1）路网体系建设。①加快推进新机场高速连接线（双埠-夏庄段）工程实施，一是组织完成项目代建、勘察测绘、初步设计和施工图单位等11项招投标工作；完成项目土地预审、规划选址手续；2019年3月11日批复项目可研。二是基本完成林地征用、自然保护区、风景名胜区使用手续的组卷工作，其中，风景名胜区使用手续已由城阳区审核同意后提交至市林业部门进行审查。三是正在组织编制项目初步设计方案，并与市自然资源和规划局对接建设用地规划许可证办理事宜。四是城阳区政府已累计评估、摸底 113 家权属单位，面积约 24.12万平方米，约完成总量的 68.8%。②新机场高速公路一期工程。已累计完成项目投资约60亿元，完成工程进度的73%，确保在新机场转场前建成通车。重点推进影响全线工期目标的控制性节点工程施工，同步推进机电、房建、交安设施、照明亮化、道路景观等工程建设。 （2）打通未贯通道路。按照“早干多补、多干多补”的原则，充分撬动各区市未贯通道路打通建设的积极性，高效推进全市未贯通道路建设。截至目前，渤海路匝道工程、银川东路打通（科大支路-滨海大道）等2条道路已基本具备主线通车条件。 （3）海绵城市建设。李沧区国家海绵城市建设试点加速推进，试点区182个项目已完工145项，开工在建16项，纳入第二年度考核的11个汇水分区132个项目全部完工。试点区海绵城市监测平台建成运行，已对试点项目开展有效监测。全市海绵城市建设全面推进，依据《青岛市海绵城市建设绩效考评办法（试行）》，起草了《2019年度海绵城市建设考核要点》，组织各区（市）提报2019年度海绵城市建设计划，完善项目库。一季度新增完工面积0.52平方公里，全市累计完成达标面积约132平方公里。 （4）地下综合管廊建设。国家地下综合管廊试点项目49公里廊体已基本建设完成，累计完成投资31.98亿元，入廊各类市政管线累计达到310.7公里。市级地下综合管廊监管平台开发和监控中心建设基本完成，8个区级监控中心完成6个，管廊智能化系统加快推进。除试点项目外，因地制宜推进市北区开平路、高新区规划西十号线、西海新区西客站商务区、冷链物流中心路等四个非试点项目，累计完成廊体建设4.8公里。为实现地下综合管廊建设运维可持续发展，正在修订《青岛市地下综合管廊管理办法》，开展《青岛市地下综合管廊有偿使用收费研究》课题研究，初步测算形成管廊收费标准，组织编制了《青岛市地下综合管廊运维技术导则》、《青岛市地下综合管廊运维突发事件应急方案》《青岛市市级地下综合管廊监管平台运维方案》。 （5）新改建绿地、口袋公园建设。按照市委、市政府“美丽青岛三年行动”工作部署和绿化美化提升整治工作要求，市园林和林业局统筹推进，科学指导区市推进新建改建绿地和口袋公园建设，进一步优化人居环境，助力高品质城市建设，增强群众的园林文化体验和绿色获得感。截至3月底，已实施新建改建绿地16.82公顷，启动口袋公园建设7处。 |
| 24 | 完成4座水厂深度处理改造。扩建李村河、海泊河、麦岛污水处理厂。加强病险水库除险加固、小型水利工程防洪隐患治理工程建设。推进黄水东调二期承接工程建设。统筹布局海水淡化项目，打造集海水淡化装备、技术、服务于一体的综合供应基地。以建制镇为重点，推进污水处理设施建设。 | 朱培吉 | 市水务管理局、市发展改革委、市工业和信息化局 | （1）4座水厂深度处理改造。4座水厂深度处理改造项目按计划推进。截至3月底，引黄二水厂工艺管道和设备安装基本完成；前韩水厂土建工程完成，已开始工艺管道安装和设备安装;大河东水厂土建工程基本完成; 莱西水厂土建工程完成80%。 （2）扩建李村河、海泊河、麦岛污水处理厂。①李村河污水处理厂改造提标及四期扩建工程：取得建设用地规划许可证，完成项目核准，建设用地划拨工作已进入地籍确权调查阶段；修订完善《污染土壤挖运暂存环评报告》。非污染土方挖运12万立方，污染土挖运0.6万立方；完成 20090平方污染土暂存区域建设。②海泊河污水处理厂提标及扩建工程：正在办理前期手续，建设工程规划许可证办结，项目招标正在进行。③麦岛污水处理厂扩建工程：正在进行规划选址，调整设计方案。 （3）加强病险水库除险加固、小型水利工程防洪隐患治理工程建设。按照年度工作计划，今年汛前，完成10座小型水库除险加固。年底前，完成11座中型水闸除险加固。截至目前，10座小型病险水库已全部开工，其中，即墨区3座已完成工程进度30%。平度市7座已完成工程进度5%；11座中型病险水闸中，胶州市4座已开工，工程进度10%；平度市7座，计划4月底前完成招标。 （4）推进黄水东调二期承接工程建设。黄水东调承接工程已出具了土地预审意见、规划选址意见书、社会稳定分析专家评审意见和社会稳定风险评估审查意见，批复了可行性研究报告、管道用材初步设计及概算和预算、水土保持方案和防洪影响评价，完成了管道用材招标和合同签订、管道用材预付款资金拨付。已完成初步设计报告评审，正根据专家意见完善报告内容。正在编制施工图设计。 （5）蓝谷海水淡化项目前期工作按计划推进，土地划拨手续近期批复，正在进行开工前准备工作。根据《全国城镇污水处理信息管理系统》显示，小城镇污水处理厂共12座，设计处理能力4.65万吨/日。其中，西海岸新区1座，处理能力1.32万吨/日，即墨区1座，处理能力0.01万吨/日，平度市10座，处理能力3.32万吨/日。 |
| 25 | 深入推进“一次办好”改革，全面落实“3540”改革标准，整合市、区（市）政务服务事项进驻政务大厅，整合政府信息资源，全面推行“一窗受理”和“马上办、网上办、就近办、一次办”，实现审批速度最快。坚持真服务、服真务，为企业发展提供“保姆式”服务，当好企业发展的“店小二”，实现服务最好。 | 王家新 | 市行政审批局、市大数据局 | （1）学习考察深圳、杭州等地企业开办、不动产登记、“一窗式”改革、“互联网+政务服务”等工作先进经验，进一步解放思想，确定攻坚任务，参与起草《高效青岛建设攻势作战方案》。 （2）市行政审批大厅2019年一季度“一窗式”窗口共受理办件量22856件，接受咨询13549次，未发生一起责任投诉事件。组织卫生健康、商务、市场监管、民政方面的业务培训。 （3）已完成对政务服务自助终端的摸底统计，同时对标深圳，找出存在的问题，下一步继续优化完善综合性自助服务平台功能，推广“证银合作”模式，加快全市自助终端铺设，不断推进“就近办”工作进展。 （4）截至3月底，除行政复议、领事认证、企业档案查询等少数涉密及不适宜开通网办的事项外，入驻市级行政审批大厅的政务服务事项，全部开通网上办理。 |
| 26 | 推动市场主体数量快速增长，争取突破150万户，其中企业超过55万户。 | 王家新 | 市市场监管局 | 截至3月份，全市实有各类市场主体1384449户，同比增长13.54%，全市实有企业499474户，同比增长16.73%。 |
| 27 | 实施高校毕业生就业促进计划。抓好就业困难人员、贫困人口就业，实现就业1.5万人。调整最低工资标准和工资指导线。 | 朱培吉 | 市人力资源社会保障局 | （一）实施高校毕业生就业促进计划。 （1）持续释放人才政策红利。出台《关于印发<青岛市高校毕业生在青就业住房补贴审核发放实施细则（试行）>的通知》、《关于印发<青岛市青年人才在青创新创业一次性安家费审核发放实施细则（试行）>的通知》,为来青创新创业的青年人才，符合条件的发放10万、15万元的安家费，高校毕业生住房补贴对象扩大到本科毕业生。召开新闻通气会，开发一次性安家费、住房补贴审核发放系统。 （2）实施2019年在青高校大学生“留青行动”。在中国海洋大学举办2019年“民营企业高校行”暨在青高校大学生“留青行动”启动仪式，民营企业招聘会共有350多家企业、5000余名大学生参与招聘活动。下发《关于开展在青高校大学生就业服务工作站建设工作的通知》，设立中国海洋大学“青岛市大学生就业服务工作站”，依托工作站开展政策宣传、信息采集、岗位配置等就业创业服务，成为联系高校、政府、企业和大学生的纽带和桥梁。 （3）2019年大学生创业培育“海鸥行动”顺利启动。在山东科技大学、青岛农业大学等高校按计划开展9期创业集训班。举办“2018年青岛市‘海鸥行动’大学生创新创业大赛”颁奖仪式。在全市高校评选出60个大学生创业项目获得大赛金银铜奖，对10个金奖项目给予5万元/人奖励。 （二）抓好就业困难人员、贫困人口就业，实现就业1.5万人。 组织指导各区市全面落实就业援助政策，组织开展就业援助月专项活动，促进就业困难人员实现就业。第一季度经认定的就业困难人员通过各种渠道实现就业9149人，完成了一季度3750人任务目标的243.97%，完成了全市就业人数15000人年度目标任务的61.0%。 （三）调整最低工资标准和工资指导线。向市直企业及各区、市人社局下发了《关于青岛市2019年最低工资标准征求意见建议的函》，听取企业对最低工资标准调整的意见建议。结合全市经济运行情况、居民生活情况，人工成本等因素，测算了全市最低工资标准，并考虑企业意见，提出调整建议。 |
| 28 | 严格落实提高个人所得税起征点和专项附加扣除政策。 | 王家新 | 市税务局、市教育局、市公安局、市民政局、市财政局、市人力资源社会保障局、市住房城乡建设局、市卫生健康委、市医保局、市地方金融监管局、市大数据局、市住房公积金管理中心、人民银行青岛市中心支行 | 市税务局积极推进个税改革社会共治建设。截至目前，全市2至3月份征期共计207.3万人享受到个人所得税改革红利，全市享受专扣人数达59.1万人。 （1）加强政策培训引导形成良好社会舆论氛围。市税务局积极组织了“百名局长进大厅、百名志愿者宣传、百家中介全覆盖、百名专家顾问团、百家企业面对面、百个新政监测点”等专项活动，共计开展培训370场，受众达7.4万人次，及时释放了个税改革红利。 （2）明确信息共享和社会共治责任主体。市税务局积极联系市大数据局和市财政局，明确了市公安局、市教育局等13个市直单位作为社会共治机制的责任主体单位，为下步落实提高个人所得税起征点和专项附加扣除政策奠定了基础。 （3）推进信息共享平台和社会共治保障建设。市税务局正在会商市大数据局建立数据共享和比对机制，为事后抽查、风险管理、信用评价等提供数据支撑。 |
| 29 | 支持驻青大学高水平发展，推进哈尔滨工程大学创新发展基地、北京航空航天大学科教新城、山东大学青岛校区二期工程建设。 | 朱培吉 | 市教育局、青岛蓝谷管理局、青岛西海岸新区管委 | （1）支持驻青大学高水平发展。①加快推进青岛工程职业学院筹建。已完成专业建设、师资聘任、校企合作、装修改造等工作，并通过山东省高等学校设置评议委员会专家组验收。2019年3月，省政府正式发文，批复设立青岛工程职业学院。②协调推进在青高校建设发展。开展高校高层次人才服务调研，实地走访中国海洋大学、青岛大学等多所在青高校，调研各在青高校实际需求以及高校高层次人才需求，联合相关部门协调解决并形成工作报告。开展了第四轮在青高校贡献度评估工作，赴8所在青本科高校进行服务青岛贡献度情况数据调研收集，并起草《第四轮在青高校服务青岛贡献度评估报告》。 （2）推进相关高校项目建设。哈尔滨工程大学青岛创新发展基地一期部分项目正在开展基础施工；山东大学青岛校区二期专家公寓项目正在进行装饰装修工程；北京航空航天大学青岛国际科教新城项目正在开展场地平整等前期工作。 |