附件1

2024年全市重点公路铁路两侧

房屋市政工程整治提升攻坚行动方案

根据市城市管理委员会关于对2024年全市城市管理领域重点问题专项整治攻坚行动的部署要求，为进一步常态、长效做好重点公路铁路两侧房屋市政工程环境综合整治工作，助推市容市貌全面提升，制定本工作方案。

一、主要目标

深入贯彻落实习近平总书记关于加强城市精细化管理的重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，顺应群众新需求新期盼,聚焦重点公路铁路两侧可视范围内房屋市政工程脏乱差问题，确保整治到位、管理到位，不断巩固整治效果，持续优化、美化公路铁路通行环境，助推市容市貌全面提升，展现良好城市形象。

二、整治范围

《青岛市重点公路铁路路域环境综合整治工作方案》明确的重点路段延伸至我市辖区全程及市领导指出的问题路段，即：S62新机场高速、G22青兰高速、G20青银高速、双埠至流亭高架、G2011青新高速、S19龙青高速、G204、华中路、G228滨海大道（崂山至即墨段）两侧可视范围；胶济客专、济青高铁、青荣城际和青盐铁路两侧可视范围；其他需要纳入整治提升的重要路段两侧可视范围。

- 主要任务及分工

各区(市)负责对重点公路、铁路两侧可视范围内建筑工地内乱摆乱放、乱搭乱建等问题进行全面摸排、整治和提升，建立问题台账，实行销号管理，市住房城乡建设局加强业务指导监督。

四、工作措施

严格落实青岛市建筑工地文明施工标准化管理有关规定要求，结合重点路域具体实际，细化措施，把握重点，靶向做好整治工作。

（一）易漂浮物管理

按照“一手抓整治、一手抓巩固”原则，严肃认真开展易漂浮物隐患整治，杜绝铁路沿线建筑工地漂浮物挂网事件发生，切实维护铁路正常运行秩序和人民群众生命财产安全。

1.塑料袋、编织袋、泡沫板等及时清理；破损围挡布、公益广告及时加固修复。

2.使用密目式安全立网进行防护的在建建筑物，不得出现密目网脱落等现象；外墙施工要做好保温材料、涂料、塑料薄膜、废弃垃圾等的管理回收工作，不得随意飘洒扬弃。

3.建筑垃圾应集中、分类堆放并及时清运，易漂浮建筑垃圾应采取密闭式专用垃圾道、封闭式容器或装袋清运；生活垃圾日产日清，不得设置露天垃圾池。

（二）大门周边及围挡

1.建筑工地大门、企业标志等符合牢固、美观、整洁等要求，字体图案无残缺、无破损、无乱贴小广告等现象。

2.工地实行全封闭式管理，围挡严格按照方案设置，确保整齐洁净，不得歪斜破损。

3.围挡墙外侧应按规定设置公益广告，不得破损、掉色。

4.出入口及围挡内外应保持整洁，不得有垃圾、污水。

（三）场容场貌

1.生活区、作业区应按照平面布置图设置，有明显区分。

2.现场生活区、办公区、作业区、道路等区域应保持整洁，不得有浮土、垃圾、污水等现象。

3.建筑材料、设备器材、构配件等应分类存放，稳定牢固，整洁有序。

（四）临建板房

1.职工宿舍、食堂、仓库、厕所等各类临建设施应布置合理，不得乱搭乱建。

2.临建板房外立面应保持整洁，不得有墙体破损、门窗破损、墙体污染以及屋顶存放杂物和垃圾的现象。

（五）楼体形象

1.在建建筑物按要求封闭围挡，符合清洁、平整、美观的要求，不得破损、污染。

2.使用脚手架杆件的，应漆色统一，防护栏、安全门及挡脚板涂红、白相间警示色。

五、工作步骤

（一）排查整治阶段（4月）

各区（市）结合工作实际，进一步细化工作分工和措施，明确工作标准，研究制定专项整治行动方案。

（二）集中攻坚阶段（5月初-10月底）

各区（市）按照工作方案和问题清单台账，全面组织开展集中整治，要加强业务指导监督，组织辖区内房屋市政工程全面排查整改，推动各项整治任务按期保质完成。市住房城乡建设局定期调度工作进展情况，及时宣传推广好的经验、做法，对各区(市)典型问题进行曝光。

（三）总结提升阶段（11月初-12月底）

市住房城乡建设局将按照整治工作标准，对整治工作开展情况进行检查验收，形成书面报告报市城管办。

六、有关要求

（一）加大检查力度。重点公路铁路两侧房屋市政工程环境整治提升关系我市良好形象，各区(市)要高度重视此项工作，全面掌握重点路域两侧项目情况，督促项目主体单位强化检查巡查，发现问题及时整治，要结合日常、交叉、专项等检查，加大检查整改力度，对思想上不重视、责任落实不到位、隐患排查整治不力的项目参建单位进行警示约谈、信用扣分、行政处罚等处罚，确保整治提升攻坚行动持续走深、走实。

（二）加强信息报送。各区(市)要按照整治范围和要求，组织对重点公路铁路两侧房屋市政工程进行摸排，建立工程台账（附件2、3），对检查发现问题建立问题清单台账（附件4），工程台账和问题清单台账要于每月28日前通过金宏网分别对口报送至“青岛市建筑施工安全监督站”“青岛市市政公用质量安全监督站”。市市政公用监督站每月29日前将市政工程台账和问题清单台账通过金宏网反馈至“青岛市建筑施工安全监督站”。

（此页无正文）

青岛市住房和城乡建设局                    2024年4月19日印发