城市公共事业运营补贴资金

2018年度绩效自评报告

一、专项资金绩效情况

（一）专项资金设立情况

1.设立时间：

该专项资金为长期延续性资金，包括市区公交乘务员配备资金和纯电动公交车电池租赁资金。市区公交乘务员配备资金有效期至2021年，纯电动公交车电池租赁资金有效期至2018年。

2.设立依据：

（1）市区公交乘务员配备资金

2014年7月，公安部、交通运输部下发《关于切实加强城市公共交通安保工作的通知》（公通字〔2014〕28号），要求“大中城市重点地区场站、重点线路、重点时段的地铁、公交车上配备乘务管理人员，跟车服务群众、维护秩序，加强安全防范。首先要尽快在直辖市、副省级城市、省会城市及其他大城市地铁列车、公交车上配备1至2名，承担落实相关安防职责”。

2016年1月7日，公交车配备乘务管理员配备工作专题会议确定：“一是由市交通运输委牵头，尽快完成首批220名乘务管理员招标和人员培训等相关工作，确保3月份上岗执勤；二是市财政局按照乘务管理员配备工作进度做好资金安排；三是市公安局牵头做好乘务管理员培训和防范指导”。

2016年3月31日，通过政府采购招标确定中标单位,中标金额1202.88万元,负责22条重点线路行车安保工作，220名公交车乘务管理员于4月28日正式在市区22条重点公交线路上岗执勤。

（2）纯电动公交车电池租赁资金

根据山东电力集团公司与青岛市人民政府签订的《关于推进电动汽车充电设施建设战略合作协议》，2011年至2013年期间，青岛市运行的纯电动公交车采用换电模式，动力电池由国家电网负责采购，公交企业向国家电网租赁使用。2014年国家电网将充换电业务发展思路调整为“公交车领域侧重推广充电模式，确需换电模式的不再承担电池购置费用”，导致当年市区购置的422辆纯电动公交车动力电池出现缺口。后经市政府常务会议研究确定，由市级财政出资租赁422套动力电池，租赁期限为4年。租赁起止年限为2015年至2018年。

3.设定用途：

主要用于购买保安服务和电池租赁费。

（二）年度绩效目标完成情况

2018年绩效目标一是市区公交乘务员配备资金：贯彻落实公安部、交通运输部《关于切实加强城市公共交通安保工作的通知》（公通字〔2014〕28号）文件精神和市政府2016年1月7日专题会议决定，保障我市22条重点线路行车安保工作。公交车乘务管理员随公交车辆上车执勤，承担车厢内安全设施检查维护、安全巡视、违禁物品检查、应急突发事件处置、服务乘客等职责。二是纯电动公交车电池租赁资金：根据市发改部门批复意见和招标结果，市财政应分四年付清动力电池租赁费22295.32万元，其中：第一年8918.128万元，第二年4459.064万元，第三年4459.064万元，第四年4459.064万元。拨付比例分别为40%、20%、20%、20%。项目起止年限为2015年至2018年，2018年为项目期最后一年，市财政应拨付最后20%款项4459.064万元。绩效目标完成程度达到预期。

二、专项资金项目绩效情况

（一）2018年专项资金预算批复情况

2018年1月,市财政局通过《关于下达2018年市区公交乘务管理员配备资金支出预算的通知》（青财建指〔2018〕11号）下达我局2018年市区公交乘务管理员配备资金支出预算1202.89万元，资金来源为一般公共预算（公共交通运营补助）资金。

2018年1月，市财政局通过《关于下达2018年市区422套纯电动公交车动力电池租赁费支出预算的通知》（青财建指〔2018〕15号）下达青岛公交集团有限责任公司、交运集团公司支出预算4459.064万元，资金来源为一般公共预算（公共交通运营补助）资金。

（二）2018项目安排情况

1.安排概况：

该专项资金安排项目2类，分别为：市区公交乘务管理员配备项目，项目承担单位1个——青岛市道路运输管理局；纯电动公交车电池租赁项目，项目承担单位2个——青岛公交集团有限责任公司、交运集团公司。

2.各项目绩效情况：

（1）2018年市区公交乘务管理员配备项目预算安排1202.89万元，预算执行1160.96万元。绩效目标是贯彻落实公安部、交通运输部《关于切实加强城市公共交通安保工作的通知》（公通字〔2014〕28号）文件精神和市政府2016年1月7日专题会议决定，保障我市22条重点线路行车安保工作。公交车乘务管理员随公交车辆上车执勤，承担车厢内安全设施检查维护、安全巡视、违禁物品检查、应急突发事件处置、服务乘客等职责。绩效目标完成情况达到预期，通过公交乘务管理员跟车上岗执勤，保障车辆乘车治安环境有明显改善，禁止乘客三违物品携带，避免公交车乘用过程中发生恶性事件。由于青岛市道路运输管理局为公益一类事业单位，不能继续作为公交车乘务管理员配备项目政府购买服务及资金支付的主体。为保证公交车乘务员配备工作的正常开展,公交车乘务管理员配备项目的购买服务及资金支付主体由青岛市道路运输管理局变更为青岛市交通运输局。甲方青岛市道路运输管理局与乙方山东多邦保安服务有限公司于2017年3月27日签订的《公交车乘务管理员配备采购项目合同书》（以下简称“该合同”，合同期限2017年4月20日至2019年4月19日），因公交车乘务管理员配备资金支付主体的变更导致该合同无法继续履行。经甲乙双方协商一致同意，该合同于 2018 年12月31日予以终止，不再继续履行，该合同中约定的2018年4月20日至2018年12月31日履约保证金5%部分（共计419185.12元）的款项,由新签订合同购买服务的主体青岛市交通运输局2019年向乙方支付。

（2）2018年纯电动公交车电池租赁项目预算安排4459.064万元，预算执行4459.064万元。绩效目标是根据市发改部门批复意见和招标结果，市财政应分四年付清动力电池租赁费22295.32万元，其中：第一年8918.128万元，第二年4459.064万元，第三年4459.064万元，第四年4459.064万元。拨付比例分别为40%、20%、20%、20%。项目起止年限为2015年至2018年，2018年为项目期最后一年，市财政应拨付最后20%款项4459.064万元。2018年度市财政局已拨付青岛公交集团有限责任公司4226.744万元、交运集团公司232.32万元，完成绩效目标。据测算，422套电池投入运营后,422辆纯电动公交车每年可减少碳排放约7000吨（每车每年减少碳排放16.57吨），有效促进节能减排工作。