潍莱高铁建设资金2018年度绩效自评报告

一、专项资金绩效情况

（一）专项资金设立情况

潍莱高铁建设资金为长期延续项目。按照国家、省、市的相关规定，青岛交通开发投资中心作为青岛市铁路出资人代表，每年拨付青岛市承担的铁路出资，资金由市级财政安排。

（二）年度绩效目标完成情况

2018年根据铁路项目建设进度，及时拨付铁路建设资金，保障铁路建设项目的顺利推进，完成了绩效目标。

二、专项资金项目绩效情况

（一）2018年专项资金预算批复情况

2018年8月，根据《青岛市财政局关于下达潍莱高铁建设资金（第二批）支出预算的通知》（青财建指〔2018〕142号）,下达我局潍莱高铁建设资金20000万元，资金来源为一般公共预算（铁路路网建设）资金。

（二）2018年项目安排情况

1.安排概况：

安排项目1个，潍莱高铁项目，项目承担单位为青岛交通开发投资中心。

2.各项目绩效情况：

潍莱高铁项目预算安排20000万元，预算执行20000万元。青岛交通开发投资中心作为青岛市铁路建设出资人代表，为保障潍莱高铁项目的顺利推进，及时拨付建设资金，完成了绩效目标。截至目前，平度市、莱西市的征迁补偿政策已全部制定完成，基本完成勘界和清点核量工作。共计清点、拆除大棚1157个，清点房屋786户、拆除124户，清点企业74家、拆除31家。平度市已为建设单位提供61公里长的建设用地，占全线的93%；莱西市提供28公里建设用地，占全线的92%。

附件：潍莱高铁建设资金绩效目标自评表